CABA EATS · ROADMAP DE PRODUCTO Plan de desarrollo por semanas De MVP a sistema de recomendación personalizado

Este documento es una guía de priorización para el desarrollo de la app a lo largo de los próximos meses. Está dividido en fases con tareas concretas por semana. No es rígido: si algo tarda más, se corre. Lo importante es el orden lógico de las decisiones.

Vista rápida de las fases

| 1 | Semanas 1–2 | Pulir el MVP |
| --- | --- | --- |

| 2 | Semanas 3–4 | Base de datos real (Supabase) |
| --- | --- | --- |

| 3 | Semanas 5–6 | Login & Register |
| --- | --- | --- |

| 4 | Semanas 7–8 | Onboarding de gustos |
| --- | --- | --- |

| 5 | Semanas 9–10 | Calificaciones in-app |
| --- | --- | --- |

| 6 | Semanas 11–12 | Personalización del algoritmo |
| --- | --- | --- |

| 7 | Semanas 13–16 | Portal de dueños de restaurantes |
| --- | --- | --- |

FASE 1 · Semanas 1 – 2 Pulir el MVP actual Antes de conectar una base de datos o agregar login, conviene dejar el flujo actual impecable. Si el UX está roto, nada de lo que agregues después va a importar.

¿Por qué arrancar por acá?

Una base de datos conectada a una app con UX malo es tiempo perdido. Primero hay que poder mostrarle esto a alguien y que entienda el producto de inmediato. También es el momento más barato para hacer cambios, antes de que todo esté conectado a una BD real.

Semana 1 — UX y flujo

| ✅ | Dataset de restaurantes ampliado Ya hecho — 22 restaurantes cubriendo todas las cocinas |
| --- | --- |

| ✅ | Zona como chips visuales Ya hecho — reemplazamos el select feo |
| --- | --- |

| ✅ | Badges dinámicos en resultados Ya hecho — 'Mejor match', 'En tendencia', etc. |
| --- | --- |

| 📱 | Testear el flujo completo en un celular real Abrirlo en el teléfono y ver qué se siente incómodo |
| --- | --- |

| 🔗 | Revisar que todos los links de 'Volver' funcionen bien Que nunca pierdas el contexto de lo que elegiste |
| --- | --- |

Semana 2 — Detalles y pulido

| 🗺️ | Agregar más barrios al selector de zona Villa del Parque, Almagro, Caballito, Boedo, etc. |
| --- | --- |

| 📝 | Mejorar las fichas de restaurantes Agregar horarios ficticios, dirección aproximada, si acepta reservas |
| --- | --- |

| 🏠 | Revisar la home ¿El 'trending' cambia? ¿Tiene sentido en mobile? |
| --- | --- |

| 🎨 | Consistencia visual entre pantallas Que todos los espaciados, fuentes y colores sean iguales |
| --- | --- |

| 📤 | Subir a Vercel para probar desde cualquier lado Vercel es gratis para proyectos Next.js, deploy en 2 minutos |
| --- | --- |

FASE 2 · Semanas 3 – 4 Base de datos real (Supabase) Este es el paso más importante del proyecto. Todo lo que viene después (login, ratings, personalización) depende de tener una base de datos. Cuanto antes lo hagamos, mejor.

¿Por qué Supabase y no otra cosa?

Supabase te da PostgreSQL gratuito, autenticación de usuarios lista para usar, una interfaz visual para ver y editar datos, y una API automática. Es la opción más práctica para este proyecto porque cubre las 4 cosas que necesitás sin configurar nada extra.

Semana 3 — Setup de Supabase

| 🔧 | Crear cuenta en supabase.com y proyecto nuevo 100% gratis para proyectos chicos |
| --- | --- |

| 🗄️ | Crear tabla 'restaurants' con todos los campos actuales slug, name, cuisine, zone, price, rating, etc. |
| --- | --- |

| 📦 | Migrar los 22 restaurantes del archivo .ts a Supabase Cargarlos manualmente o con un script de migración |
| --- | --- |

| 🔌 | Instalar Supabase en el proyecto Next.js npm install @supabase/supabase-js |
| --- | --- |

Semana 4 — Conectar la app

| 📡 | Reemplazar el archivo restaurants.ts por queries a Supabase La home y los resultados consultan la BD real |
| --- | --- |

| ⚡ | Configurar variables de entorno (.env.local) SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY — nunca en el código |
| --- | --- |

| 🧪 | Probar que la app sigue funcionando igual Todo debe verse igual, pero los datos vienen de la BD |
| --- | --- |

| ➕ | Agregar un restaurante desde Supabase y ver que aparece en la app La primera prueba real de que todo funciona |
| --- | --- |

FASE 3 · Semanas 5 – 6 Login & Register Con la BD conectada, el login es mucho más simple. Supabase Auth maneja casi todo. La clave es que el usuario pueda usar la app sin cuenta, y solo se pide login cuando quiere guardar o calificar.

Filosofía de auth para esta app

No hay que pedir login para explorar. El usuario llega, busca y ve resultados sin crear cuenta. Solo cuando toca 'Guardar' o quiere calificar un restaurante, la app le propone registrarse. Esto reduce la fricción inicial y aumenta la conversión.

Semana 5 — Páginas de auth

| 📧 | Crear página /login con email + contraseña Supabase Auth lo maneja; solo hay que hacer el formulario |
| --- | --- |

| ✍️ | Crear página /register Nombre, email, contraseña — nada más por ahora |
| --- | --- |

| 🚪 | Agregar 'Continuar sin cuenta' en ambas páginas Siempre visible, nunca obligatorio |
| --- | --- |

| 🔐 | Mostrar estado de sesión en la nav (Hola, Marcos / Salir) Header que cambia según si hay usuario logueado |
| --- | --- |

Semana 6 — Migrar favoritos a la BD

| 🗄️ | Crear tabla 'favorites' en Supabase user_id, restaurant_slug, created_at |
| --- | --- |

| 💾 | Guardar favoritos en BD en vez de localStorage Si hay sesión → BD. Sin sesión → localStorage como antes |
| --- | --- |

| 🔄 | Sincronizar favoritos locales al hacer login Si el usuario guardó algo sin cuenta y después se loguea, se migra |
| --- | --- |

| 🛡️ | Proteger con Row Level Security (RLS) en Supabase Cada usuario solo ve sus propios favoritos |
| --- | --- |

FASE 4 · Semanas 7 – 8 Onboarding de gustos La idea que mencionaste: al registrarse, el usuario elige y califica entre 5 y 10 restaurantes que ya conoce. Esto construye el perfil de gustos desde el día 1, antes de que haya historial propio.

El modelo Netflix aplicado a esta app

Netflix te pide que elijas géneros y series que te gustan antes de mostrarte contenido. Spotify hace lo mismo con artistas. Acá la lógica es igual: mostrarle al usuario restaurantes conocidos (Don Julio, Güerrín, Sarkis) y pedirle que los califique. Con 5 calificaciones ya podemos inferir patrones de gusto.

Semana 7 — Flujo de onboarding

| 🎬 | Crear página /onboarding que aparece solo después del primer registro Se marca como 'completado' en la BD para no mostrarlo dos veces |
| --- | --- |

| 🔍 | Mostrar buscador de restaurantes del dataset El usuario escribe 'Don Julio' y aparece |
| --- | --- |

| ⭐ | Agregar selector de rating del 1 al 5 por restaurante Diseño simple: 5 estrellas o botones de 1 a 5 |
| --- | --- |

| ✅ | Requerir mínimo 3 calificaciones para continuar Con menos datos no vale la pena personalizar |
| --- | --- |

Semana 8 — Guardar perfil de gustos

| 🗄️ | Crear tabla 'user_ratings' en Supabase user_id, restaurant_slug, rating, created_at |
| --- | --- |

| 🧠 | Crear tabla 'user_taste_profile' cuisine_preferences, vibe_preferences, budget_avg, zone_preference |
| --- | --- |

| 📊 | Calcular el perfil a partir de las calificaciones Si calificó bien a Don Julio y Grasa → le gusta Parrilla, Social, alto ticket |
| --- | --- |

| 🏠 | Mostrar en la home un saludo personalizado Hola Marcos. Basándonos en tus gustos, estas son tus opciones de hoy. |
| --- | --- |

FASE 5 · Semanas 9 – 10 Calificaciones in-app Una vez que el usuario usó la app y fue a un restaurante, tiene que poder calificarlo. Esas calificaciones mejoran el perfil con el tiempo, haciendo las recomendaciones cada vez más precisas.

Semana 9 — UI de calificación

| ⭐ | Agregar botón '¿Fuiste? Calificá' en la ficha del restaurante Visible solo si el usuario está logueado |
| --- | --- |

| 📝 | Modal de calificación: rating + comentario opcional Diseño simple, no abrumador |
| --- | --- |

| 💾 | Guardar calificación en 'user_ratings' Si ya calificó este restaurante, permitir editar |
| --- | --- |

| 📊 | Mostrar el rating promedio del usuario en la ficha Distinguir entre rating global y 'tu calificación' |
| --- | --- |

Semana 10 — Historial de visitas

| 📋 | Crear sección 'Mis visitas' en el perfil del usuario Lista de restaurantes que calificó |
| --- | --- |

| 🔄 | Actualizar el taste_profile con cada nueva calificación El algoritmo aprende automáticamente con cada dato nuevo |
| --- | --- |

| 📈 | Mostrar cuántos restaurantes visitó el usuario Gamificación simple: '3 restaurantes visitados este mes' |
| --- | --- |

FASE 6 · Semanas 11 – 12 Personalización del algoritmo Esta fase convierte la app de un buscador con filtros a un sistema de recomendación real. El algoritmo empieza a usar el perfil de gustos para rankear los resultados de manera diferente para cada usuario.

Cómo funciona la personalización

Hoy el algoritmo usa: plan + cocina + zona + presupuesto + vibe. Con el perfil de usuario, se agregan dos señales más: (1) cocinas que históricamente te gustaron reciben un bonus de score, (2) restaurantes similares a los que calificaste bien suben en el ranking. No es magia — es pesos ajustados.

Semana 11 — Algoritmo personalizado

| 🧮 | Modificar scoreRestaurant() para leer el taste_profile Si al usuario le gusta Parrilla, los restaurantes de Parrilla suman puntos extra |
| --- | --- |

| 📍 | Ponderar zona por historial Si siempre va a Palermo, ese bonus sube |
| --- | --- |

| 💰 | Ajustar presupuesto sugerido por défault según historial Si siempre gasta $35.000, el slider arranca ahí |
| --- | --- |

Semana 12 — Sección 'Para vos' en home

| 🏠 | Agregar bloque 'Recomendados para vos' en la home Solo visible para usuarios con perfil completado |
| --- | --- |

| 🔄 | Mostrar 3 restaurantes rankeados sin necesidad de hacer el flujo Acceso rápido para usuarios recurrentes |
| --- | --- |

| 🎯 | A/B test: ¿los usuarios personalizados convierten más? Comparar tasa de click entre usuarios con y sin perfil |
| --- | --- |

FASE 7 · Semanas 13 – 16 Portal de dueños de restaurantes Una segunda app (o sección separada) donde el dueño del restaurante puede loguearse, actualizar su menú, cambiar su descripción, subir fotos y ver cómo aparece en la app.

¿Por qué al final?

Porque primero necesitás tener usuarios reales para que el portal tenga sentido. Si un dueño entra y ve que su restaurante tuvo 0 visitas, no le sirve de nada. Primero construís la demanda del lado del usuario, después abris el portal al lado de oferta.

Semanas 13–14 — Auth y panel básico

| 🔑 | Crear rol 'owner' en Supabase (diferente al usuario normal) Tabla users con columna role: 'user' ¦ 'owner' ¦ 'admin' |
| --- | --- |

| 🚪 | Crear página /owner/login separada de la app principal Experiencia diferenciada desde el principio |
| --- | --- |

| 📊 | Dashboard básico: métricas del restaurante Cuántas veces apareció en resultados esta semana |
| --- | --- |

| ✏️ | Formulario para editar descripción y datos básicos Nombre, descripción corta, zona, precio aproximado |
| --- | --- |

Semanas 15–16 — Menú y fotos

| 🍽️ | Editor de menú: agregar/editar/eliminar platos Nombre del plato + precio + descripción corta |
| --- | --- |

| 🖼️ | Subida de fotos del restaurante Supabase Storage maneja esto — es como el Google Drive del proyecto |
| --- | --- |

| ✅ | Sistema de verificación para owners Un restaurante no puede editarse hasta que sea verificado por el admin |
| --- | --- |

| 📩 | Notificación al owner cuando alguien guarda su restaurante Email básico con Supabase Edge Functions |
| --- | --- |

Decisiones clave que vas a tomar en el camino

| 🚀 | ¿Cuándo abrirlo a usuarios reales? Te recomiendo tenerlo en Vercel desde la Fase 1. Compartirlo con amigos en la Fase 3 (cuando hay login). Abrirlo en modo beta más amplio en la Fase 6. |
| --- | --- |

| 💰 | ¿Cuándo empieza a costar dinero? Supabase es gratis hasta 500 MB de datos y 50.000 requests/mes. Para el MVP y primeros meses, cero costo. El plan Pro de Supabase cuesta USD 25/mes. |
| --- | --- |

| 🤖 | ¿En algún momento usar IA real? En la Fase 6, el algoritmo es matemático (pesos y scores). Para una segunda versión más avanzada, se podría usar embeddings de texto o modelos de recomendación. Por ahora no hace falta. |
| --- | --- |

| 📱 | ¿App nativa (iOS/Android) en algún momento? No todavía. Next.js en mobile se puede instalar como PWA (Progressive Web App) — la app aparece en la pantalla del celular sin pasar por la App Store. Es el paso intermedio. |
| --- | --- |

| 👥 | ¿Equipo o solo? Todo esto lo podés hacer solo siguiendo el plan. Si en algún momento sumás a alguien, el backend (Supabase) y el frontend (Next.js) son fácilmente separables. |
| --- | --- |

Glosario rápido

| Next.js | El framework que construye la app. Mezcla servidor y browser en el mismo proyecto. |
| --- | --- |
| TypeScript | JavaScript con tipos. Detecta errores antes de que rompan la app. |
| Supabase | Tu base de datos en la nube. PostgreSQL + Auth + Storage, todo junto y gratis para empezar. |
| PostgreSQL | El motor de base de datos. Piensa en él como Excel pero profesional, escalable y con queries. |
| Vercel | Donde se sube la app Next.js. Es gratis, y con cada push a GitHub se re-deploya solo. |
| API | La forma en que la app le habla a la base de datos. Como un mensajero entre el frontend y Supabase. |
| Row Level Security | Reglas en Supabase que dicen 'este usuario solo puede ver sus propios datos'. Seguridad automática. |
| PWA | Progressive Web App. La app web que se instala en el celular como si fuera nativa, sin App Store. |
| MVP | Minimum Viable Product. La versión más simple del producto que ya sirve para probar si la idea funciona. |
| Edge Functions | Código que corre en Supabase para cosas como enviar emails o procesar datos en el servidor. |

Este plan es una guía, no una regla. Ajustalo según cómo avancés. Lo más importante es mantener el orden: UX → Base de datos → Auth → Personalización → Portal de dueños.